Resumen

El proyecto R.E.G.O.V.A. (Regiones de Góndola para Valoración de Ausencias) aborda la problemática de la auditoría manual e ineficiencia operativa en la inspección de stock en salas de venta de supermercados mediante el desarrollo de un sistema modular de visión computacional. Aprovechando las cámaras de seguridad existentes en los locales de Walmart Chile, la solución realiza una estimación cuantitativa de la disponibilidad observable de producto organizada en una estructura jerárquica (Góndola → Estante → Región de exhibición), superando la clasificación binaria tradicional de "vacío / no vacío". El sistema compensa condiciones de captura hostiles reales (perspectiva oblicua, efecto fisheye, variaciones de iluminación y oclusiones por clientes o carros) y clasifica la disponibilidad en estados operacionales (Normal, Atención, Crítico, Revisión requerida) aplicando un umbral macro del 30%. Desarrollado bajo la metodología Scrum y restricciones estrictas de hardware (≤ 4.0 GB de VRAM en entrenamiento y 1.5 a 2.0 GB en inferencia), el código se entrega en scripts ejecutables de Python (.py) en un repositorio público de GitHub y es evaluado mediante pruebas ciegas (A/B Testing) contra un dataset oculto de Walmart.

Descripción del proyecto APT y relevancia laboral

- Descripción: R.E.G.O.V.A. consiste en un sistema de visión por computadora que automatiza la observación visual de góndolas para estimar la disponibilidad observable de producto en una estructura jerárquica física (Góndola → Estante → Región de exhibición). Utiliza inteligencia artificial para determinar el porcentaje de espacio libre disponible, superando la detección binaria mediante métricas cuantitativas directamente operacionales.

- Impacto laboral: Desplegar modelos en entornos industriales con restricciones severas de hardware (≤ 4.0 GB VRAM) y condiciones hostiles de captura (ángulos oblicuos, baja resolución, reflejos metálicos y oclusiones) demuestra alta capacidad técnica. El proyecto reduce pérdidas por quiebres de stock y optimiza los tiempos de reposición en tienda mediante alertas localizadas  precisas.

Relación con las competencias del perfil de egreso

- Ingeniería de datos y modelamiento: Ingesta de datos, aumentación matemática con ruido sintético, entrenamiento de redes convolucionales (CNN) y extracción de métricas cuantitativas de disponibilidad.

- Arquitectura de software industrial: Solución en 3 capas, React, Python + flask, opencv, PostgreSQL, colab

- Dirección, gestión ágil y mitigación de riesgos: Metodología Scrum, control de versiones en GitHub, gestión de restricciones de hardware (≤ 4.0 GB VRAM) y mitigación de fallos en evaluaciones ciegas con Walmart.

Relación con los intereses profesionales del equipo

El proyecto sintetiza el interés común por resolver problemas complejos de la industria real. Permite al equipo especializarse en Computer Vision, procesamiento bajo restricciones estrictas de hardware y arquitectura de software orientada a productos de impacto operacional directo.

Factibilidad de desarrollo en el marco de la asignatura

- Tiempo y estructura: Organizado en 3 Fases académicas y sprints scrum de 2 semanas con entregables incrementales claros.

- Recursos e infraestructura: Entornos de nube gratuitos (Google Colab y Kaggle GPUs con límites de 4.0 GB de VRAM), frameworks y repositorio público en GitHub.

- Factores facilitadores: Apoyo técnico del cliente patrocinador (José Larraín, Subgerente de IA de Walmart) mediante el envío de datasets ocultos de validación, minutas técnicas y supervisión docente continua.

- Obstaculizadores y mitigaciones: Inconsistencias de datos abordadas mediante un formato único de Bounding Box ([x_min, y_min, x_max, y_max]); límites de hardware mitigados con redes CNN compactas; y oclusiones por clientes mitigadas con la lógica de estado "Revisión requerida".

Objetivos del proyecto APT

Objetivo General: Diseñar e implementar un sistema de visión computacional que determine de manera automatizada cuánto espacio libre existe en las góndolas de Walmart, expresándose mediante una estimación cuantitativa por región física del estante/góndola.

Objetivos específicos:

1.  Desarrollar un módulo de pre-procesamiento para corregir la perspectiva oblicua y la distorsión óptica de lente fisheye.

2.  Implementar un mapa digital configurable que registre la estructura jerárquica de la góndola (Góndola → Estante → Región).

3.  Entrenar y optimizar una red convolucional para estimar la disponibilidad observable operando bajo 4.0 GB de VRAM.

4.  Clasificar los resultados en estados operacionales (Normal, Atención, Crítico, Revisión requerida) aplicando el umbral del 30% para emitir alertas de reposición localizadas.

Propuesta metodológica

Se adopta la metodología ágil scrum dividida en 3 sprints de desarrollo incremental de dos semanas de duración:

- Sprint 1 (Fundamentos y Pre-procesamiento): Ingesta y validación legal de licencias de datasets open source

- Sprint 2 (Modelo de visión e inferencia): Entrenamiento de la red convolucional compacta, optimización de consumo de VRAM (≤ 4.0 GB) e inferencia de la disponibilidad observable por región.

- Sprint 3 (Post-procesamiento, mapa digital y alertas): Implementación del mapa digital configurable, filtro de oclusiones temporales y capa de interpretación operacional según el umbral del 30%.

- Estrategia de Validación: Evaluaciones ciegas (A/B Testing de caja negra) cada dos semanas ejecutando el código sobre un Dataset Oculto de Walmart para medir precisión, latencia (2 a 5 segundos por imagen) y reproducibilidad técnica autónoma.

Plan de trabajo

| Competencia | Actividad | Descripción | Recursos | Duración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión ágil y riesgos | Planificación inicial y backlog | Levantamiento de historias de usuario, estandarización de Bounding Boxes y repositorio GitHub. | Jira | S1-S2 (2 sem) |
| Ingeniería de datos | Cacería & ingesta datasets | Búsqueda, filtrado y validación legal de licencias open source | Kaggle, HuggingFace | S3-S5 (3 sem) |
| Arquitectura software | Pre-procesamiento y perspectiva | Scripts en Python para matriz de perspectiva y corrección de lente fisheye. | Python, OpenCV | S6-S8 (3 sem) |
| Ingeniería datos e IA | Entrenamiento modelo CNN | Entrenamiento de red convolucional bajo restricción de VRAM (<4.0 GB) e inferencia | Google Colab | S9-S12 (4 sem) |
| Arquitectura y BI | Mapa digital & Post-procesado | Mapa de góndola (Góndola → Estante → Región), filtro de oclusiones y alertas (<30%) | Python, JSON/SQL | S13-S15 (3 sem) |
| Gestión y calidad | A/B Testing & Reproducibilidad | Pruebas ciegas en dataset oculto de Walmart, auditoría de reproducibilidad y defensa. | Dataset oculto Walmart | S16-S18 (3 sem) |

Determinación y justificación de evidencias

| Tipo | Nombre Evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Especificación de arquitectura & repositorio GitHub | Repositorio público en GitHub con commits grupales/individuales, diagramas de componentes y casos de uso. | Permite evaluar la planificación inicial bajo estándares de ingeniería y la modularidad desde el primer día. |
| Avance | Prototipo de pre-procesamiento e ingesta de datos | Scripts de corrección de perspectiva/fisheye e informe de licencias legales de datasets open source. | Demuestra la capacidad técnica para resolver distorsiones reales y garantiza el cumplimiento legal de licencias. |
| Final | Código fuente integrado R.E.G.O.V.A. en GitHub | Código modularizado en scripts .py (preprocessing.py, model.py, postprocessing.py) sin notebooks en producción. | Entregable central de software listo para producción y libre de acoplamiento. |
| Final | Reporte de A/B testing & Guía de reproducibilidad | Informe de pruebas en dataset oculto de Walmart (precisión, latencia <5s, VRAM <4GB) y manual autónomo. | Visibiliza la eficacia real en imágenes de tienda no vistas y comprueba reproducibilidad autónoma. |
| Final | Manual de usuario y demostración de interfaz | Mockups y flujo interactivo del mapa digital configurable de góndola y alertas localizadas. | Demuestra la usabilidad del sistema para el personal de reposición en sala. |