Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | R.E.G.O.V.A |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Ingeniería de Software, Arquitectura de Software, Calidad de Software, Inteligencia de Negocios, Minería de Datos, Gestión Ágil de Proyectos y Gestión de Riesgos |
| Competencias | Desarrollo y evaluación de prototipos de visión computacional; diseño de arquitecturas de software modulares; desarrollo frontend y pruebas funcionales; planificación ágil y gestión de riesgos técnicos. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | RELEVANCIA DEL PROYECTO APT R.E.G.O.V.A. (Góndolas inteligentes) aborda la dificultad de identificar oportunamente espacios vacíos y quiebres de disponibilidad observable en góndolas de supermercados Walmart Chile. Las inspecciones manuales consumen tiempo y pueden dificultar la priorización de la reposición. La propuesta busca aprovechar imágenes de cámaras existentes para estimar el espacio libre visible por nivel o región de exhibición y presentar información útil para reponedores y supervisores. El contexto plantea desafíos de visión computacional: cámaras con ángulos no frontales, baja resolución, reflejos, sombras, iluminación variable y oclusiones por personas o carros. La disponibilidad visual no equivale necesariamente al inventario total; el sistema no pretende confirmar unidades ocultas detrás de los productos. Su valor para la disciplina informática consiste en combinar ingeniería de requisitos, diseño de interfaces, procesamiento de imágenes, experimentación con aprendizaje automático, arquitectura de software y pruebas funcionales. Hasta esta fecha, el aporte se demuestra mediante un frontend funcional con datos simulados y un módulo experimental de visión artificial que puede ejecutar inferencias de manera independiente. La integración entre ambos todavía está pendiente; por ello, no se afirma que REGOVA esté desplegado en tiendas ni que genere alertas reales de forma autónoma. |
| 2. Objetivos | OBJETIVO GENERAL Diseñar y desarrollar progresivamente un sistema de apoyo a la reposición que estime, mediante visión computacional, la disponibilidad observable en góndolas y presente sus resultados por nivel o región física. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Definir la estructura digital de pasillos, góndolas, estantes y regiones de exhibición, junto con criterios operacionales de clasificación. 2. Preparar y procesar imágenes considerando perspectiva, iluminación y otras dificultades propias del entorno de captura. 3. Experimentar con YOLOv8n y reglas de postprocesamiento para estimar ocupación o espacio visible y determinar estados de atención. 4. Desarrollar una interfaz React con funciones diferenciadas por rol para configuración, consulta, usuarios y revisión de resultados. 5. Implementar posteriormente una API REST en Flask para comunicar la interfaz con el análisis visual y la persistencia en PostgreSQL. 6. Ejecutar pruebas funcionales e integradas, registrar defectos y evaluar el sistema con imágenes representativas de condiciones reales. |
| 3. Metodología | METODOLOGÍA Y JUSTIFICACIÓN Se adoptó Scrum como marco de planificación iterativa, organizado en cuatro épicas, once historias de usuario y cinco sprints previstos de dos semanas. Jira y la carta Gantt permiten distribuir tareas, responsables y entregables. El trabajo de visión artificial requiere experimentación incremental porque el rendimiento puede variar según ángulo, iluminación, oclusiones y calidad de imagen. La planificación no implica que todas las historias estén terminadas: los estados deben contrastarse con los entregables reales. La implementación se ha dividido en frentes de trabajo: interfaz web React + TypeScript + Vite; experimentación de visión con Python, YOLOv8n y OpenCV; definición de datos; y futura integración mediante Flask. El equipo dispone de avances independientes, pero todavía no de un flujo integrado de extremo a extremo. La planificación contempla: Sprint 1, configuración base (HU01–HU02); Sprint 2, análisis visual (HU03–HU05); Sprint 3, clasificación y operación (HU06–HU07); Sprint 4, gestión de alertas (HU08–HU09); y Sprint 5, supervisión y validación (HU10–HU11). Las fechas y avances efectivos se contrastan con el seguimiento del equipo. La distribución de tareas considera a Macarena Lobos en documentación y planificación; al equipo de visión, incluido Nathan, en experimentación algorítmica; y al equipo de frontend en interfaz y pruebas funcionales. La asignación nominal definitiva de todas las responsabilidades deberá verificarse con el equipo antes del cierre del informe. Walmart Chile actúa como contraparte para requerimientos y retroalimentación; no se afirma que ya se hayan realizado pruebas ciegas con su conjunto de imágenes. |
| 4. Desarrollo | DESARROLLO Y ESTADO REAL AL 21 DE OCTUBRE DE 2026 Fase de formulación: se elaboraron requerimientos, casos de uso, arquitectura propuesta, planificación y documentación inicial. Frontend: existe una aplicación React + TypeScript + Vite con pantallas y flujos de autenticación, gestión de usuarios, configuración de góndolas, consultas y revisión de resultados. Se realizaron pruebas manuales de casos de uso y se subió a la carpeta grupal el video «Testing Front.mp4». Estas pruebas incluyen operaciones de creación, edición, suspensión/reactivación, filtros y persistencia local. Se identificó un defecto de autorización: usuarios de roles reponedor y supervisor podían modificar configuraciones reservadas para administradores. La interfaz utiliza datos simulados y todavía no recibe resultados reales desde una API. Visión artificial: se dispone de experimentos en Python, pesos de YOLOv8n y ejecuciones de inferencia sobre imágenes de prueba, con preprocesamiento y postprocesamiento exploratorios. Las métricas de precisión, recall, IoU y mAP requieren validación documentada antes de incorporarse como resultados definitivos. La grabación demostrativa de Nathan está pendiente de entrega. Base de datos: existe una propuesta de esquema relacional PostgreSQL; su uso integrado con el frontend y la visión no se ha demostrado. Backend/API REST: NO INICIADO (0 %). Flask es la tecnología prevista para conectar la interfaz, la inferencia y la persistencia. No hay endpoints funcionales ni pruebas de API que puedan declararse como realizadas. DIFICULTADES Y FACILITADORES Facilitaron el avance la división del trabajo por módulos, los conjuntos de imágenes de experimentación, las herramientas de desarrollo y la posibilidad de probar el frontend antes de la integración. Las principales dificultades son la variabilidad de las capturas, las limitaciones de cómputo, la falta de integración y el defecto de permisos detectado. AJUSTES Y PRÓXIMOS PASOS Se priorizará: (1) implementar la API Flask y definir contratos de intercambio; (2) conectar el frontend con la inferencia y la base de datos; (3) corregir los permisos por rol; (4) ampliar y registrar pruebas con imágenes difíciles; (5) verificar la reproducibilidad desde el repositorio; y (6) completar las pruebas integradas. Estas acciones son propuestas o pendientes, no funcionalidades terminadas. Las actividades de sprints futuros y las pruebas con material del cliente se mantienen como plan, no como hechos consumados. |
| 5. Evidencias | EVIDENCIAS DISPONIBLES Y PENDIENTES 1. Video «Testing Front.mp4», cargado en la carpeta grupal de Google Drive: evidencia audiovisual de la ejecución de pruebas de casos de uso del frontend. Debe acompañarse del registro de casos, resultados y defectos identificados. 2. Frontend React + TypeScript + Vite y repositorio del proyecto: evidencia del código, pantallas y flujos disponibles; la interfaz funciona actualmente con datos simulados. 3. Notebooks, scripts Python, pesos YOLOv8n y salidas de inferencia: evidencia técnica del trabajo experimental de visión artificial. Es necesario asociar imágenes de entrada, salidas, configuración y registros de ejecución a los resultados que se reporten. 4. Documentación de requerimientos, historias de usuario, Jira, carta Gantt y esquema de base de datos: evidencia de formulación y planificación. PENDIENTE: video de demostración de Nathan; validación cuantitativa de resultados; implementación y pruebas de Flask; evidencia de conexión real entre frontend, visión y persistencia; pruebas integradas y material del cliente cuando esté disponible. IMPORTANTE: la existencia de una carpeta o un archivo no sustituye la verificación de su contenido. No se adjuntan enlaces inventados ni se atribuyen resultados no medidos. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | REFLEXIÓN SOBRE INTERESES PROFESIONALES El desarrollo de REGOVA permitió aplicar conocimientos de análisis de requerimientos, arquitectura, programación, pruebas de software y coordinación de tareas. En particular, el trabajo del frontend mostró que una interfaz aparentemente funcional también necesita controles de autorización y pruebas sistemáticas. La identificación de un defecto durante los casos de uso ayudó a comprender el valor de validar antes de integrar o entregar. El proyecto también permitió reconocer la importancia de colaborar con especialistas de visión artificial y de documentar las limitaciones técnicas sin confundir un prototipo con un producto terminado. La experiencia refuerza el interés por construir soluciones informáticas útiles, verificables y mantenibles. PROYECCIONES PROFESIONALES Como equipo, se busca profundizar en desarrollo de software, integración de servicios, aseguramiento de calidad, gestión ágil y aplicaciones de inteligencia artificial. Una continuación natural sería participar en proyectos que combinen interfaces web, servicios backend, datos y automatización, aplicando pruebas desde etapas tempranas. NOTA PARA ENTREGA FINAL: este texto es una reflexión general de equipo. Si el docente exige reflexiones individuales, cada integrante debe incorporar su propia experiencia y proyección en primera persona. |