Estado avance proyecto APT

Asignatura Capstone - Fase 2

1.Estado de Avance del Proyecto

## 1. Actividades Desarrolladas y Módulos Operativos

Durante esta etapa se completó la definición de requerimientos y se avanzó en una solución modular. El frontend React + TypeScript + Vite dispone de pantallas y flujos funcionales probados con datos de demostración. En paralelo, el módulo de visión cuenta con pesos YOLOv8n y ejecuciones de inferencia registradas en notebooks. La integración completa entre interfaz, API, persistencia y análisis visual permanece pendiente de validación extremo a extremo.

- Diseño e Implementación de la Base de Datos Relacional: Creación del esquema completo en PostgreSQL con 8 tablas relacionales que modelan la jerarquía espacial (Góndola → Estante → Región), la persistencia de los criterios operacionales , el registro de análisis e imágenes y la gestión del ciclo de vida de las alertas

- Módulo de Pre-procesamiento Geométrico: Programación de scripts en Python con OpenCV para ejecutar la transformación de perspectiva y corrección, estandarizando las anotaciones al formato YOLOv8n

- Modelo de Visión Artificial e Inferencia: Entrenamiento e inferencia preliminar de la red convolucional liviana YOLOv8n sobre datasets abiertos (Grocery Shelves / Supermarket Shelves)

- Módulo de Post-procesamiento y Reglas de Negocio: Desarrollo de la lógica desacoplada que interpreta la disponibilidad estimativa de la IA y la clasifica en estados operacionales (Normal, Atención, Crítico, Revisión requerida) sin requerir reentrenar el modelo

- Backend REST API (planificado): Se prevé implementar una API REST en Python y Flask para comunicar la interfaz React con el procesamiento visual y PostgreSQL. A la fecha, no se ha iniciado su implementación; no existen endpoints operativos ni integración realizada.

## 2. Estado actual de los módulos

Nota de verificación: los porcentajes de avance del borrador eran estimaciones no acompañadas de una fórmula de ponderación. En particular, la API Flask no ha sido implementada (0 %). El avance global de ~81 % queda retirado hasta definir un cálculo actualizado y verificable.

| Módulo / Componente | Descripción Técnica | Estado de Avance | Porcentaje Estimado | Evidencia Respaldatoria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. Base de Datos | Esquema SQL de 8 tablas relacionales en PostgreSQL / pgAdmin 4. La integración ORM con Flask está pendiente. | Terminado | 100% | Script schema.sql, conector database.py y ERD diagrama_bd_regova.png3. |
| 02. Pre-procesamiento | Transformación de perspectiva (homografía), corrección fisheye y normalización Bounding Box YOLO. | Terminado | 100% | Script preprocessing.py y pruebas de rectificación visual. |
| 03. Post-procesamiento | Clasificación operacional por umbral e identificación de oclusiones (Revisión requerida). | Terminado | 100% | Script postprocessing.py y reglas de negocio desacopladas. |
| 04. Modelo de Visión | Entrenamiento e inferencia de YOLOv8n en Google Colab con GPU T4 (<4.0 GB VRAM, latencia <5s)210. | En Desarrollo | 80% | Pesos best.pt, curvas de pérdida y métricas de validación en Colab. |
| 05. Backend REST API (planificado) | Por implementar: endpoints de consulta de góndolas, carga de imágenes, análisis, resultados y alertas. | No iniciado | 0% | Código Sin código API funcional; no existen controladores ni rutas funcionales /api/11. |
| 06. Frontend Web (React UI) | Interfaz para Mapa Digital (CU01), consulta del reponedor (CU04/05/06) y panel del supervisor (CU07/08)1112. | En Desarrollo | 50% | Componentes de la interfaz en React y vistas mockups de interacción. |
| TOTAL PONDERADO DEL PROYECTO | Desarrollo global del MVP funcional e integración del software R.E.G.O.V.A. | En Curso | Por recalcular | Repositorio en GitHub con commits y scripts .py desacoplados. |

## 3. Planificación y Estado de Sprints (Carta Gantt Actualizada)

Se utiliza una planificación basada en Scrum, con cinco sprints de dos semanas registrados en Jira y una carta Gantt de hitos académicos. Los sprints y las semanas de la Gantt son instrumentos distintos; sus fechas y estados deben conciliarse con el seguimiento efectivo.

- Fase 1: Definición y formulación. Requerimientos, casos de uso y planificación inicial documentados.

- Sprint 1 (12–26 septiembre): Configuración base — historias HU01 y HU02. La interfaz de configuración cuenta con un prototipo funcional; se detectaron incidencias de autorización pendientes de corrección.

- Sprint 2 (26 septiembre–10 octubre): Análisis visual — HU03, HU04 y HU05. Existen pesos YOLOv8n y demostraciones de inferencia, pero no se ha verificado la integración completa con el frontend.≤4.0GB

- Sprint 3 (10–24 octubre): Clasificación y operación — HU06 y HU07. Se dispone de lógica de postprocesamiento y vistas demostrativas; el cumplimiento integral de los criterios de aceptación está por comprobar.

- Sprint 4 (24 octubre–7 noviembre): Gestión de alertas — HU08 y HU09. Planificado; hay interfaces y datos simulados que requieren integración y validación.→

- Sprint 5 (7–21 noviembre): Supervisión y validación — HU10 y HU11. Planificado; existen pantallas de supervisión y revisión con pruebas funcionales preliminares.

- Fase 3: Pruebas finales, reproducibilidad y cierre. Las pruebas funcionales del frontend ya comenzaron de manera incremental; las pruebas integradas y la validación con imágenes representativas de tienda siguen pendientes.

## 4. Dificultades Técnicas Encontradas, Causas y Mitigación

| Riesgo | Causas | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| R01: Domain Gap | Ángulos oblicuos y fisheye | Preprocesamiento OpenCV + Data Augmentation |
| R03: VRAM > 4.0 GB | Modelos pesados / Batch alto | YOLOv8n + Batch 16 + Imgsz 640x640 |
| R04: BBox Inconsistente | Formatos heterogéneos | Normalización canónica YOLO |
| R09: Uso de Notebooks | Falta de estructura modular | Scripts importables desacoplados |

- R01 — Domain Gap entre Datasets Públicos y Dataset Oculto de Walmart (Severidad: 9 - Crítico):

  - Causa: Las imágenes de entrenamiento públicas difieren de las imágenes de cámaras de seguridad en tienda (ángulos oblicuos, lente fisheye, reflejos)

  - Mitigación: Se dispone de código para transformaciones geométricas y aumentación de datos. Falta verificar su aplicación efectiva al entrenamiento con imágenes difíciles y evaluar la mejora obtenida.

- R03 — Riesgo de agotamiento de memoria GPU durante entrenamiento o inferencia (severidad según matriz de riesgos del proyecto).VRAM>4.0GB

  - Causa: Recursos de memoria limitados en entornos de experimentación como Google Colab.

  - Mitigación: Se utiliza YOLOv8n para reducir demanda computacional. Un intento de entrenamiento adicional documentó batch 16 e imágenes de 640 × 640; estos parámetros no deben confundirse con la configuración de todas las ejecuciones.640×640

- R04 — Inconsistencia de anotaciones Bounding Box.

  - Causa: Posibles incompatibilidades entre formatos Pascal VOC, COCO y YOLO al combinar fuentes.

  - Mitigación: Estandarizar y verificar las coordenadas en el formato YOLO normalizado; comprobar los resultados de conversión antes de entrenar.[x,y,w,h]∈

- R09 — Riesgo de acoplamiento del código a notebooks exploratorios.

  - Causa: Uso de notebooks exploratorios para código productivo

  - Mitigación: Separar las funciones reutilizables en módulos Python importables y mantener notebooks para experimentación y registro de resultados. La reproducibilidad autónoma debe probarse.

## 5. Próximos Pasos (Semanas Siguientes)

- Consolidar el entrenamiento y validación de YOLOv8n: Ya existe un archivo de pesos y demostraciones de inferencia; falta documentar métricas, tamaños de conjuntos de datos y pruebas con condiciones visuales difíciles. Responsable: confirmar con el equipo.

- Implementar la API REST Flask desde cero y posteriormente integrar PostgreSQL y el módulo de visión: definir endpoints, recepción de imágenes, ejecución de inferencia y persistencia; después realizar pruebas integradas. Responsable y fechas: confirmar con el equipo.

- Consolidar frontend y conexión futura con Flask: La interfaz React ya cuenta con flujos probados con datos simulados; quedan pendientes el desarrollo de la API, la conexión real, la corrección de permisos y las pruebas extremo a extremo.→

2. Datasets Utilizados y Preparación de Datos

- Origen de datos: El equipo ha trabajado con imágenes de góndolas y conjuntos públicos para experimentación. Deben verificarse los nombres, versiones, licencias y cantidades exactas de las fuentes utilizadas antes de afirmar su procedencia definitiva.

  - Grocery Shelves Dataset (Hugging Face / Kaggle).

  - Supermarket Shelves Dataset (Kaggle).

  - Otras imágenes obtenidas mediante búsqueda o recopilación: origen, permiso de uso y cantidad pendientes de documentar.

- Limpieza y Normalización:

  - Eliminación de archivos corruptos y conversión a formato RGB de 3 canales.

  - Estandarización de dimensiones de entrada según la configuración de cada ejecución (por ejemplo, 640 × 640 en el intento adicional registrado).640×640

  - Conversión y verificación de anotaciones al formato YOLO normalizado cuando corresponda.[xcenter,ycenter,width,height]∈

3. Estado Actual de la Implementación

- Módulo 1 — Base de datos: esquema y conectores declarados en la documentación; verificar su ejecución y persistencia integrada.

- Módulo 2 — Preprocesamiento: scripts de transformación y normalización disponibles; eficacia en condiciones difíciles pendiente de validación.

- Módulo 3 — Postprocesamiento: reglas y módulos Python disponibles; integración con flujo completo por comprobar.

- Módulo 4 — Visión: pesos YOLOv8n y demostraciones de inferencia disponibles; falta consolidar validación y entrenamiento adicional.

- Módulo 5 — Backend Flask/API REST: pendiente de implementación (0 %). Todavía no existen endpoints funcionales ni conexión entre frontend, visión artificial y PostgreSQL.

- Módulo 6 — Frontend React: pantallas funcionales y pruebas de login, roles, configuración, consultas y revisión; datos simulados e incidencias de autorización pendientes.

4. Análisis de resultado preliminares

Esta sección reúne escenarios de evaluación del prototipo. Las tablas existentes se conservan como registro de trabajo del equipo, pero sus cifras y descripciones requieren contraste con imágenes originales, anotaciones y logs antes de considerarse resultados experimentales verificados.

## Imagen o evidencia original utilizada como entrada.

## Resultado obtenido por la aplicación.

## Resultado esperado, cuando corresponda.

## Breve explicación de por qué consideran exitoso el resultado.

## Métrica o criterio utilizado para determinar su calidad, si aplica.

## 1. Presentación de los 10 mejores casos

Advertencia de evidencia: los diez registros de la tabla siguiente deben vincularse a imágenes y resultados reales. IoU, mAP, precisión, recall y tiempos solo deben conservarse si existen registros que permitan reproducir o auditar su cálculo.

Escenarios favorables propuestos o descritos por el equipo. Las métricas numéricas consignadas en la tabla siguiente no han sido corroboradas con evidencia individual en esta revisión; no deben presentarse como mediciones certificadas.

| # | Escenario / Imagen de Entrada | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | Explicación del Resultado Exitoso | Métrica / Criterio de Calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Góndola frontal con iluminación uniforme (Abarrotes) | Detección exacta: 2 regiones analizadas. Región A: 85% disponib. (Normal); Región B: 20% disponib. (Crítico) | Región A: 85% disponib. (Normal); Región B: 20% disponib. (Crítico) Región A: 85%; Región B: 20% disponib. | La iluminación homogénea eliminó sombras; la homografía planar ajustó los bordes del estante perfectamente | IoU = 0.91, Latencia = 2.1 s, Error de área < 2% |
| 2 | Quiebre continuo amplio en repisa central (Bebidas) | Detección de espacio vacío único: Bounding Box normalizada en zona central. Estado: Crítico (15% disponib.) | Estado Crítico (15% disponib.). Alerta generada | Alto contraste entre el fondo oscuro de la repisa y los envases laterales, facilitando el recorte claro | Precision = 0.95, IoU = 0.89, VRAM = 1.7 GB |
| 3 | Repisa con baja disponibilidad (Galletas / Snacks) | Detección de 3 huecos menores: Estado: Atención (45% disponib.). Registro en BD | Estado Atención (45% disponib.) | Las cajas rectangulares estándar poseen bordes geométricos bien definidos que el modelo YOLOv8n segmentó sin confusión | mAP50 = 0.88, Latencia = 2.4 s |
| 4 | Captura con inclinación leve de cámara (15° de ángulo) | Rectificación exitosa: preprocessing.py corrigió la perspectiva. Disponib.: 60% (Atención) | Disponibilidad real: 60% tras corrección | La matriz de transformación homográfica devolvió la vista frontal plana antes de pasar la matriz a YOLOv8n | Error angular final < 1°, IoU = 0.86 |
| 5 | Góndola con vaciado total de estante inferior (Nivel 1) | Vacío total: 0% disponibilidad observable. Generación inmediata de alerta crítica | 0% disponibilidad. Alerta en estado Pendiente | El modelo reconoció la ausencia completa de Bounding Boxes de producto, asignando 0% directamente | Recall = 1.00 en zona vacía, Latencia = 1.9 s |
| 6 | Góndola con productos apilados regularmente (Conservas) | Medición continua: 90% disponibilidad. Estado: Normal (Sin alerta) | Estado Normal (> 70% disponib.) | Ausencia de reflejos; etiquetas de precios en flejeros no interfirieron con las Bounding Boxes | Precision = 0.93, IoU = 0.90 |
| 7 | Góndola con iluminación artificial tenue pero constante | Segmentación clara: 35% disponib. Estado: Atención | Estado Atención (35% disponib.) | La normalización previa del histograma de la imagen equilibró las zonas sombreadas | mAP50 = 0.86, Tiempo = 2.5 s |
| 8 | Múltiples repisas procesadas en paralelo (Nivel 1 al 4) | Evaluación segmentada: Nivel 1 (25%), Nivel 2 (80%), Nivel 3 (90%). Alerta en Nivel 1 | Alerta focalizada en Nivel 1 | Cumplimiento estricto del requerimiento jerárquico (Góndola → Estante → Región) | Integridad RNF08 cumplida 100%, Latencia = 3.1 s |
| 9 | Procesamiento de imagen fija de alta resolución (1080p) | Resizing automático: Reducción a 640x640 previa a inferencia. Disponib.: 50% | Disponibilidad: 50%. Procesamiento < 5s | El pipeline redujo la escala antes de entrar a PyTorch, previniendo el desbordamiento de GPU | VRAM = 1.8 GB (Límite < 4.0 GB) |
| 10 | Re-procesamiento de góndola tras reposición de stock | Actualización de estado: Cambio de 20% (Crítico) a 95% (Normal) | Estado Normal post-reposición | Demuestra la independencia del procesamiento por imagen sin arrastrar errores de estados pasados | Precision = 0.94, Inferencia limpia |

## 2. Presentación de los 10 peores casos

Advertencia de evidencia: los diez escenarios de la tabla siguiente requieren distinguir «fallo observado» de «riesgo previsto». No se ha comprobado aquí que todos hayan ocurrido durante ejecuciones reales.

Escenarios desfavorables descritos por el equipo. Hasta adjuntar entradas, salidas y registros, deben interpretarse como hipótesis de fallo o casos por verificar, no necesariamente como errores observados en pruebas ejecutadas.

| # | Escenario / Imagen de Entrada | Error Detectado | Análisis de Causalidad Técnica | Propuesta de Mejora y Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oclusión por cliente o carro de compras transitando | Falso quiebre de stock crítico al tapar la repisa inferior | Bloqueo visual temporal: El cuerpo del cliente o el carro oculta la visión directa del producto Región A: 85%; Región B: 20% disponib. | Clasificar como Revisión requerida (HU11 / RF10) e implementar filtro de persistencia temporal multi-frame |
| 2 | Distorsión extrema de lente gran angular ( Fisheye ) | Bounding Boxes desplazadas o deformadas en los bordes de la foto | Efecto barril en bordes: La curvatura óptica altera la escala espacial de las regiones extremas | Calibración previa de la matriz intrínseca K de la cámara en preprocessing.py |
| 3 | Reflejo directo de luz cenital sobre envases plásticos/latas | Sub-detección de producto; la IA confunde el destello brillante con un espacio vacío | Saturación de píxeles: El brillo extremo elimina las características visuales y textura del empaque | Aplicar ecualización adaptativa de histograma (CLAHE) y aumentación sintética de destellos |
| 4 | Productos no apilables con geometrías curvas (Frascos/Botellas) | Falsa alarma de quiebre en los espacios de aire normales entre productos | Incompatibilidad de regla 2D: El espacio libre es parte normal de la exhibición física del producto | Ajustar el cálculo de disponibilidad basándolo en el ancho horizontal lineal ocupado en lugar de área 2D |
| 5 | Sombras profundas proyectadas en el estante inferior (Nivel 1) | La red no detecta los productos ubicados al fondo del estante | Falta de contraste: Iluminación deficiente en los niveles inferiores de la góndola | Incorporar aumentación de datos sintética de baja exposición/contraste en el entrenamiento |
| 6 | Ángulo de captura sumamente oblicuo (>60° de inclinación) | Deformación severa; la transformación homográfica estira excesivamente los píxeles | Pérdida de resolución planar: La toma lateral extrema imposibilita reconstruir una vista frontal limpia | Establecer un filtro de calidad en preprocessing.py que recharce tomas con ángulo excesivo y marque error |
| 7 | Inconsistencia por flejeros de precio largos o sobresalientes | Bounding Boxes recortadas o superpuestas sobre las etiquetas de precio | Ruido estructural: La etiqueta de plástico sobresale del borde del estante alterando la región | Definir un margen de tolerancia (padding) en las regiones de exhibición del Mapa Digital |
| 8 | Productos empujados hacia el fondo (Frente de repisa vacío) | El sistema reporta 0% de disponibilidad teniendo stock al fondo | Limitación de vista 2D frontal: Imposibilidad de medir la profundidad sin cámaras 3D o sensores | Aceptar la estimación de disponibilidad observable como métrica de cara al cliente y refinar con el supervisor |
| 9 | Intento de procesamiento de lote masivo sin compresión previa | Pico de VRAM > 4.2 GB que provoca caída de inferencia en Colab | Desbordamiento de GPU: Carga simultánea de múltiples matrices de alta resolución | Limitar el batch size a 1 e imponer un resizing estricto a 640x640 previo a PyTorch |
| 10 | Camuflaje de color (Empaque blanco sobre fondo de repisa blanco) | La Bounding Box fusiona el empaque con el fondo del estante | Baja diferencia de croma: Falta de bordes cromáticos entre el objeto y la superficie | Re-entrenar con Data Augmentation enfocado en variaciones de tono, saturación y detección de bordes Canny |

## 3. Análisis Comparativo y Propuestas de Mejora

A partir de los escenarios documentados, se identifican condiciones favorables, limitaciones técnicas y acciones de mejora. La comparación cuantitativa definitiva requiere evidencias trazables por caso.

Cuando corresponda, deberán incorporar métricas cuantitativas, como porcentaje de aciertos, precisión, errores de detección o tiempos de procesamiento.

No se trata únicamente de mostrar los casos exitosos. Es igualmente importante identificar, comprender y explicar los errores, ya que esto permitirá determinar qué aspectos deben mejorarse antes de la entrega fina

### 1. Condiciones de Funcionamiento Correcto

Las pruebas preliminares sugieren condiciones potencialmente favorables para el análisis, sujetas a validación con un conjunto representativo de imágenes:

- Capturas frontales u oblicuas moderadas, siempre que la rectificación geométrica conserve suficiente detalle.≤30∘

- Iluminación uniforme y ausencia de reflejos intensos sobre los productos.

- Productos visibles con geometrías y contornos relativamente distinguibles.

- Ausencia de oclusiones significativas por personas, carros u otros objetos.

2. Patrones Comunes de Error y Limitaciones Actuales

- Patrón 1 — Limitaciones de observación: una imagen 2D no permite confirmar existencias ocultas al fondo del estante. Se ha explorado Depth Anything V2, sin demostrar que resuelva por completo esta limitación.

- Patrón 2 — Reflejos y sombras: pueden alterar la detección y las estimaciones de ocupación; se requiere una evaluación controlada.

- Patrón 3 — Productos curvos o separados: la ocupación visual por área puede no equivaler a disponibilidad comercial y requiere calibración por tipo de exhibición.

3. Posibles mejoras en los algoritmos o procesos utilizados.

Se propone: (a) consolidar un conjunto de evaluación con imágenes frontales, oblicuas, con sombras y oclusiones; (b) registrar por imagen la salida, tiempo y versión del modelo; (c) evaluar segmentación por niveles y marcar «revisión requerida» cuando falle; (d) comparar la ocupación estimada con anotaciones de referencia; (e) priorizar la corrección de permisos en React y la integración Flask–visión–base de datos.

4. Acciones Prioritarias de Mejora antes de la Entrega Final

- Implementación del Filtro de Persistencia Temporal: Para evitar alertas falsas por personas transitando, la alerta solo se confirmará en estado Pendiente si el espacio libre $\le 30\%$ persiste durante 2 o más capturas consecutivas59. En caso contrario, se marca como Revisión requerida (HU11 / RF10)59.

- Robustecimiento del Pre-procesamiento en preprocessing.py: Incorporar ecualización de iluminación adaptativa (CLAHE) y filtrado de contraste antes de enviar la matriz a la red neuronal46.

- Refinamiento de la Métrica de Disponibilidad: Ajustar la capa de post-procesamiento (postprocessing.py) para calcular la disponibilidad considerando la ocupación horizontal lineal del estante en lugar de solo el área visual en píxeles, reduciendo los errores en productos no apilables (R05 / R08)2324.

- Optimización de Infraestructura: Mantener el empaquetado estricto en scripts .py desacoplados, garantizando la reproducibilidad autónoma en la evaluación ciega con Walmart Chile (R07 / R09)332.

5. Repositorio GITHUB y reproductibilidad técnica

El proyecto dispone de módulos Python y una interfaz web en desarrollo. La ejecución reproducible en un entorno limpio y la integración extremo a extremo aún deben demostrarse con instrucciones verificadas y dependencias documentadas.

## 1. Estructura de Carpetas y Organización del Código Fuente

Los notebooks se emplean para experimentación y evidencia; los componentes reutilizables deben mantenerse en módulos Python independientes. Antes de la entrega, se verificará que las rutas de instalación correspondan a la estructura real del repositorio.

## 2. Guía de instalación, configuración y reproducción autónoma

Para reproducir la ejecución del sistema en un entorno local paso a paso:

#### Paso 1: Clonar el Repositorio y Crear el Entorno Virtual

git clone <URL_REAL_DEL_REPOSITORIO>  # Sustituir por la URL verificada antes de entregar

cd <CARPETA_REAL_DEL_PROYECTO>

# Crear entorno virtual en Python 3.10+

python -m venv venv

# Activar el entorno virtual

# En Windows:

venv\Scripts\activate

# En Linux/macOS:

source venv/bin/activate

#### Paso 2: Instalar dependencias del proyecto

python -m pip install --upgrade pip

python -m pip install -r requirements.txt

# Paso 3: Configurar la Base de Datos PostgreSQL y Variables de Entorno

- Crear la base de datos en pgAdmin 4 o mediante la consola de PostgreSQL.

- Ejecutar el script SQL de creación de tablas:

psql -U postgres -d regova_db -f sql/schema.sql  # Verificar ubicación real del script

Copiar la plantilla .env.example como .env y configurar las credenciales locales:

DB_USER=postgres

DB_PASSWORD=tu_password_local

DB_HOST=localhost

DB_PORT=5432

DB_NAME=regova_db

DATABASE_URL=postgresql://postgres:tu_password_local@localhost:5432/regova_db

SECRET_KEY=<VALOR_SEGURO_DE_ENTORNO>  # No incluir secretos reales en el informe

Paso 4: Implementar y ejecutar la API Flask (actividad pendiente, no reproducible actualmente)

Pendiente: crear la aplicación Flask, definir dependencias, rutas, validación de entradas y configuración; una vez implementada, documentar aquí el comando real de ejecución.

No se dispone todavía de un servidor API implementado. Las instrucciones de puesta en marcha y pruebas de endpoints deberán incorporarse después de su desarrollo.

C. Trazabilidad de Commits y Participación del Equipo Scrum

6. Conclusiones y próximos pasos

REGOVA presenta avances en la interfaz web y en un pipeline experimental de visión artificial con pesos YOLOv8n y ejecuciones registradas. El frontend demuestra flujos con datos simulados. La API Flask aún no se ha implementado (0 %); por tanto, la integración extremo a extremo, la persistencia desde la interfaz y las pruebas de endpoints son tareas futuras.

¿Qué objetivos se han alcanzado?

¿Qué funcionalidades se encuentran realmente operativas?

¿Cuáles son las principales dificultades pendientes?

¿Qué mejoras deben priorizarse?

¿Qué actividades faltan para completar el MVP?

¿Es viable cumplir con el alcance comprometido dentro del tiempo disponible?

A partir de este análisis, deberán presentar un plan de mejora con actividades concretas, responsables y fechas estimadas de cumplimiento.

Plan de mejora propuesto: 1) Consolidar evidencias de entrenamiento y validación — responsable: equipo de visión, fecha por confirmar; 2) Implementar API Flask REST desde cero, conectar análisis visual y PostgreSQL, y probar endpoints — responsable: asignación pendiente; 3) Conectar el frontend React con la API y corregir permisos por rol — responsable: frontend, fecha por confirmar; 4) Ejecutar pruebas integradas y documentar casos reales — responsables: equipo completo, fecha por confirmar.

7. Evidencias y demostración funcional

Evidencias actuales o por adjuntar: capturas y registro de pruebas del frontend; notebooks, salidas de inferencia y pesos YOLOv8n; esquemas SQL disponibles. Evidencias futuras: código Flask, endpoints, pruebas de integración y persistencia real. Estas últimas no existen todavía y no deben presentarse como realizadas.