|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Si, logramos cumplir con la fase 1 de forma exitosa, se completó al 100% dentro de las 4 semanas que se asignaron, logrando entregar el repositorio de Github, el informe y la arquitectura desacoplada Facilitadores: Buena comunicación del Squad y claridad en las asignaciones, acceso a herramientas de gestión ágil gratuitas Dificultades: Inexistencia de un dataset inicial por parte de walmart, no entregaron fotos reales y que los cambios de objetivos o reuniones se vieron afectadas y desplazadas

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? La soluciones que pudimos encontrar fueron utilizar datasets abiertos, más de una fuente de datasets y saber re organizarnos como también motivarnos como equipo e individualmente, la autogestión también es algo muy relevante. Siempre volver a conversar para poder guiar hacia un punto en común y que nos parezca a todos será una buena forma de comenzar a enfocarnos nuevamente

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Creo que mi forma de mejorar sería organizandome un poco mejor y siendo menos temerosa en las áreas que no soy tan buena, pero centrándome en general, percibo mis participaciones positivas, creo que mi trabajo colaborativo e individual es muy proactivo, comunicativo, flexible y creativo

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Por ahora no tengo mayores inquietudes ni dudas, pero si se me ocurren las haré y gracias a mis compañeros igualmente se me ocurren o aclaran ideas

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No sé si redistribuidas ya que cada uno está avanzando de forma equitativa en su fuerte pero siempre nos acompañamos o acoplamos ideas para poder ayudarnos en momentos donde alguien necesite más apoyo o no entienda

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Me agrada mucho la forma de comunicación y trabajo que hemos tenido, solamente aumentaría más la comunicación, ya que los tiempos que hemos tenido como grupo han sido super diferentes