Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | David Gonzalez Macarena Lobos Michelle Stuardo |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | PAO |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema de Visión Computacional R.E.G.O.V.A. (Regiones de góndolas para valoración de ausencias). |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Ingeniería de software, Arquitectura, Calidad de software, Minería de datos, Big data, Inteligencia de negocios, Gestión de proyectos informáticos, Gestión ágil de proyectos y Gestión de riesgos |
| Competencias | Competencias en ingeniería de datos y modelamiento Competencia en arquitectura de software Competencia en dirección y mitigación técnica, gestión ágil de proyectos y gestión de riesgos |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | ¿Por qué escogiste este tema? El tema lo seleccionamos porque representa un desafío técnico que también es realmente relevante en la industria hoy en día ¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de tu carrera? En el campo de la informática y de la IA, la capacidad de desplegar modelos que funcionen bajo condiciones limitadas, demuestra que nuestro desarrollo como profesionales nos permitirá diseñar soluciones a problemáticas complejas de forma eficiente ¿Dónde se ubica la situación que vas a abordar? El proyecto se sitúa en los supermercados de la cadena de Walmart ¿Cuáles son las características principales de ese lugar? Se caracterizan por el flujo constante de público, variabilidad en la iluminación artificial a lo largo del día, reflejos y distorsiones en las cámaras y oclusiones constantes como carros o clientes que tapan las góndolas ¿A quiénes afecta o impacta la situación que vas a abordar? A los clientes de walmart y al personal de la tienda ¿Cuál sería el aporte de valor (real o simulado) de tu Proyecto APT para el contexto laboral y/o social en que se situaría? La solución permite localizar con precisión el espacio vacío dentro de la góndola, estimar la magnitud de la falta de stock (al menos el 30%) y transformar estos resultados en información operacional comprensible para el usuario |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Consiste en un sistema de visión por computadora que automatiza la observación visual de góndolas para estimar la necesidad de reposición de productos en una estructura jerárquica (Góndola → Estante → Región). Utiliza técnicas de IA para determinar cuánto espacio vacío existe, superando la clasificación binaria (vacío/no vacío) al entregar métricas cuantitativas |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto permite aplicar competencias de desarrollo de modelos de IA productivos y arquitectura modular en un entorno industrial real (Walmart), enfrentando desafíos de ruido visual, perspectiva y restricciones de hardware |
| Relación con los intereses profesionales | El uso de la visión computacional no es algo que reconocimos como interés profesional desde un principio, todos en el grupo tenemos enfoques diferentes pero quisimos elegir este porque es un desafío y de alguna forma se condensa todo lo que hemos logrado aprender durante la carrera, creemos que aporta a nuestro desarrollo por el hecho de que estamos aprendiendo cosas nuevas a nuestro ritmo y curiosidad, aparte de que es un sistema muy completo y robusto el que debemos presentar, por lo que es en sí una demostración bastante tangible de nuestras capacidades técnicas y más blandas |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | ¿Por qué crees es posible desarrollar tu Proyecto APT? Para responder esta pregunta debes tener en consideración: Es posible desarrollar el proyecto ya que primeramente contamos con un equipo que es curioso y proactivo, aparte tenemos la posibilidad de desarrollar todo en entornos gratuitos, aparte con el apoyo del profesor podremos salir de dudas. Creemos que también algo muy relevante es nuestra capacidad de aprendizaje y de volver a reinventarnos, por lo que será primordial para poder flexibilizarse durante el proceso y así actuar dependiendo de las necesidades del grupo - Duración: 16 a 18 semanas (un semestre académico - Materiales: Entornos de nube gratuitos como Google Colab o Kaggle con límites de 4.0 GB de VRAM, python, Jupyter, máquinas virtuales, Docker, librerías - Factores facilitadores: Acceso a expertos de Walmart, datasets públicos, tutores involucrados, ayuda de la institución - Factores dificultadores: Data set erróneos, entrenamientos fallidos, librerías incorrectas y/o faltantes, poca comunicación, no tener claridad de las ideas, software o hardware necesarios no accesibles |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar e implementar un sistema de visión computacional que determine de manera automatizada cuánto espacio libre existe en las góndolas de Walmart, expresándose mediante una estimación porcentual o volumétrica segmentada por nivel físico del estante/góndola |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Entrenar un modelo de IA capaz de realizar una estimación cuantitativa de la disponibilidad observable (espacios vacíos) Desarrollar un módulo de preprocesamiento para corregir distorsiones ópticas y de perspectiva Implementar un mapa digital configurable que registre la estructura jerárquica de la góndola (Pasillo → Estante → Región) Clasificar los resultados en estados operacionales (Normal, Atención, Crítico, Revisón) para generar alertas de reposición localizadas |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

La metodología a implementar es Scrum, propicia para el tipo y características del proyecto R.E.G.O.V.A., con un alto énfasis en el valor que otorga a la solución operacional de reposición en sala para Walmart. Inicialmente, se estructurará el proyecto a partir del análisis del desafío de visión computacional a abordar, enfocado en resolver la distorsión de perspectiva, el efecto fisheye y las oclusiones en la sala de ventas. Siguiendo las etapas de Scrum, se generarán las historias de usuario orientadas a los distintos roles del sistema (Administrador, Supervisor y Reponedor) para cubrir funcionalidades como la digitalización del mapa de góndola y la gestión de alertas. Asimismo, se identificarán y estimará las tareas técnicas críticas para crear el sprint backlog , así como la búsqueda de datasets open source, la validación de licencias, la estandarización del formato de bounding boxes y la estructuración del diagrama de especificaciones. Se designarán los roles dentro del equipo de desarrollo y los plazos de entrega del código y documentación en el repositorio público de GitHub. Finalmente, se creará la visión del proyecto para luego generar las épicas que abarcarán los tres componentes de la solución: Pre-procesamiento, Modelo y Post-procesamiento. Una vez realizada la entrega y aprobación de la primera etapa del proceso, se procederá a la segunda etapa que es el desarrollo a través de Sprints de dos semanas de duración, donde se generarán 3 Sprints con el desarrollo puntual de la aplicación: Sprint 1 (Fundamentos y Pre-procesamiento): Desarrollo de la ingesta de datos de entrenamiento y el pipeline matemático de corrección geométrica para mitigar los ángulos de cámara oblicuos y la curvatura de lentes. Sprint 2 (Modelo de Visión Artificial e Inferencia): Entrenamiento y optimización de redes convolucionales para estimar cuantitativamente la disponibilidad observable por regiones, operando bajo las restricciones de infraestructura industrial en Google Colab o Kaggle GPUs. Sprint 3 (Post-procesamiento, Mapa Digital y Alertas): Implementación del Mapa Digital Configurable (Góndola → Estante → Región de exhibición) y de la capa de interpretación operacional para traducir porcentajes visuales en estados (Normal, Atención, Crítico, Revisión requerida) y emitir alertas de reposición.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Especificación de Arquitectura y Repositorio Base en GitHub | Repositorio público en GitHub con el historial inicial de commits y un informe técnico que incluye los diagramas de especificaciones, diagrama de casos de uso y la arquitectura modular desacoplada en tres capas lógicas (Pre-procesamiento, Modelo y Post-procesamiento) | Permite al docente evaluar la estructuración inicial del software bajo estándares de ingeniería, la correcta planificación de roles y el cumplimiento de los requerimientos de diseño sin acoplamiento desde las primeras semanas |
| Avance | Prototipo del módulo de Pre-procesamiento y estrategia de ingesta de datos | Scripts estructurados de Python que ejecutan las transformaciones geométricas (corrección de perspectiva y distorsión fisheye) y aumentación matemática de datos, acompañados de la documentación de licencias validadas de los datasets open source seleccionados | Demuestra la capacidad técnica del equipo para resolver las condiciones de captura hostiles de las cámaras de supermercado y garantiza que la estrategia de entrenamiento no infringe derechos ni licencias de uso comercial/académico |
| Final | Código fuente del sistema R.E.G.O.V.A. integrado en GitHub | Código completo, modularizado e importable en Python, almacenado en el repositorio público de GitHub. Incluye el motor de estimación cuantitativa de disponibilidad, la lógica de detección de oclusiones (carros/personas), las reglas de alarma (umbral < 30%) y el módulo funcional del mapa digital configurable de góndola (Góndola → Estante → Región) | Es el entregable central del software. Evidencia la construcción de un producto robusto, libre de Jupyter Notebooks en el núcleo pesado del procesamiento y listo para integrarse en un entorno productivo |
| Final | Reporte de test y guía de reproducibilidad técnica | Informe de rendimiento con las métricas de precisión, latencia (interferencia estimada de 2 a 5 segundos por imagen) |  |
| Final | Manual de Usuario y Demostración de la Interfaz de Operación | Documento explicativo y material audio/visual/pantallas (mockups) que muestran el flujo interactivo de configuración del mapa digital de góndola, la visualización jerárquica de alertas de reposición y el mecanismo de retroalimentación operacional del reponedor en terreno | Demuestra la usabilidad del producto, comprobando que las salidas matemáticas de la visión computacional se traducen en información directamente accionable para el personal de tienda |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de los usuarios objetivos.(Asociado a las asignaturas de Ingeniería de Software, Diseño y Gestión de Requisitos, Inteligencia de Negocios y Gestión Ágil de Proyectos) | Análisis del Caso y Propuesta de Solución de Arquitectura R.E.G.O.V.A. | • Análisis del caso industrial: Levantamiento del desafío de visión computacional de Walmart • Mapeo de actores y roles: Definición de interacciones para el Administrador del Sistema, Supervisor de Sala y Personal de Reposición • Visión y estructura: Definición de la arquitectura conceptual en tres capas (Pre-procesamiento, Modelo, Post-procesamiento) • Definición ágil: Elaboración de Impact Mapping, User Story Mapping, generación de Épicas, Historias de Usuario (HU01 a HU06) y construcción del Product Backlog Priorizado | Herramientas ofimáticas, Software de gestión de proyectos ágiles (Jira / GitHub), Herramientas de mapeo colaborativo | 4 semanas (Fase 1: Definición y Formulación del Proyecto APT) | Product owner Scrum master | • Facilitadores: Disponibilidad de actas de reuniones técnicas y minutas con el experto de Inteligencia Artificial de Walmart Chile • Dificultades: Inexistencia de un dataset inicial etiquetado por la empresa • Mitigación: Adoptar el plan de contingencia del umbral del 30% de disponibilidad como punto de entrada macro si la cuantificación exacta se torna inmanejable |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos . (Asociado a las asignaturas de Ingeniería de Software, Arquitectura de Software, Calidad de Software y Minería de Datos) | Desarrollo de los Módulos Core de Visión Artificial e Inferencia | • Módulo de Pre-procesamiento: Programación de scripts en Python (.py) para transformaciones de perspectiva mediante matrices de álgebra lineal y corrección imagenes • Aumentación de Datos: Aplicación de transformaciones matemáticas para simular variaciones reales de luz y contraste • Entrenamiento y Modelo CNN: Búsqueda e ingesta de datasets open source (Grocery Shelves de Hugging Face y Supermarket Shelves de Kaggle), y entrenamiento de redes convolucionales bajo restricciones de VRAM • Evaluabilidad: Implementación del algoritmo de detección de oclusiones (carros de compra/personas) | Software de desarrollo (VS Code / IDEs en Python), Entornos de ejecución en la nube (Google Colab, Frameworks de visión , Repositorio público en GitHub y dispositivos móviles de prueba | 10 semanas (Fase 2: Desarrollo e integración) | Developers / Computer vision engineer | • Restricciones de Hardware: Consumo máximo de VRAM de 4.0 GB en entrenamiento y 1.5 a 2.0 GB en inferencia, con una latencia objetivo de 2 a 5 segundos por imagen • Estandarización: Obligatoriedad de alinear al equipo desde el día 1 en un formato único de Bounding Box ([x_min, y_min, x_max, y_max]) |
| Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo a los requerimientos de los usuarios objetivos. (Asociado a las asignaturas de Programación de Base de Datos, Minería de Datos e Inteligencia de Negocios) | Desarrollo del Mapa Digital Configurable de Góndola y Persistencia de Alertas | • Mapa Digital Configurable: Programación de estructuras de datos y modelos de persistencia para registrar la jerarquía física de la tienda (Góndola --> Estante --> Región de exhibición) • Módulo de Post-procesamiento: Programación de rutinas de interpretación operacional para traducir porcentajes visuales estimativos en estados (Normal, Atención, Crítico, Revisión requerida) según el umbral del 30% • Módulo de Alertas: Desarrollo de la lógica de seguimiento de alertas localizadas e integración del mecanismo de retroalimentación operacional en terreno (Feedback Loop) para la validación del reponedor. | Motor de base de datos / Estructuras de almacenamiento JSON/SQLite, Software de desarrollo en scripts de Python, Entornos de simulación y servidor de desarrollo local. | 10 semanas (Fase 2: Desarrollo e integración) | Developers / Lead technical developer | • Requerimientos No Funcionales: La configuración espacial y los umbrales de alerta deben ser persistentes entre ejecuciones y mantenerse desacoplados del modelo de IA, permitiendo modificar criterios de negocio sin reentrenar la red • Validación de Negocio: Sometimiento periódico del pipeline a evaluaciones ciegas (A/B Testing) contra el Dataset Oculto proporcionado por Walmart para medir el desempeño real ante imágenes no vistas por el equipo |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composición de equipos | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición del proyecto y creación github/drive |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de desafíos propuestos |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selección del proyecto (CV walmart) | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunión con cliente |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación inicial y Definir requerimientos iniciales |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Búsqueda y selección de data sets |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validación e ingesta de datos |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pre-procesamiento |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrenamiento del modelo |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | x | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Mapa configurable de góndola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Post-procesamiento y alertas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |
| Pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Reproducibilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.