AUTOEVALUACIÓN FASE 1

Definición del Proyecto APT

Desafío AI Retail: detección de espacios vacíos en góndolas mediante Inteligencia Artificial

Documento de autoevaluación formativa – Fase 1

Proyecto APT | Área de tecnología, datos e Inteligencia Artificial

Índice

1. Abstract / Resumen	3

Abstract – Español	3

Abstract – English	3

2. Descripción del proyecto APT	3

3. Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso	3

4. Relación del proyecto con mis intereses profesionales	4

5. Argumento de factibilidad dentro de la asignatura	4

6. Objetivos del proyecto	5

6.1 Objetivo general	5

6.2 Objetivos específicos	5

7. Propuesta metodológica de trabajo	5

8. Plan de trabajo	5

9. Recursos, facilitadores y obstaculizadores	6

9.1 Recursos	6

9.2 Facilitadores	6

9.3 Obstaculizadores y mitigaciones	6

10. Propuesta de evidencias	7

11. Conclusiones individuales	7

12. Reflexión individual	7

13. Autoevaluación respecto de la rúbrica	8

14. Referencias	8

# 1. Abstract / Resumen

## Abstract – Español

El Proyecto APT propone el diseño e implementación de una solución de Inteligencia Artificial, basada en Visión por Computador, para identificar espacios vacíos en góndolas de supermercados a partir de imágenes reales. La solución busca apoyar la detección temprana de quiebres de stock y mejorar la visibilidad de la disponibilidad de productos en sala. El proyecto contempla una arquitectura tecnológica en Google Cloud Platform (GCP) para almacenar imágenes, procesar inferencias y estructurar los resultados para su posterior análisis. La propuesta considera una metodología ágil e iterativa, con etapas de exploración y preparación de datos, entrenamiento y evaluación del modelo, integración cloud y validación. De esta manera, se busca desarrollar una solución técnicamente viable, medible y alineada con una necesidad concreta del sector retail.

## Abstract – English

This Capstone project proposes the design and implementation of an Artificial Intelligence solution, based on Computer Vision, to identify empty spaces on supermarket shelves using real-world images. The solution aims to support the early detection of stockouts and improve product availability visibility on the sales floor. The project considers a Google Cloud Platform (GCP) architecture to store images, process model inferences, and structure the resulting data for further analysis. An agile and iterative methodology will be used, including data exploration and preparation, model training and evaluation, cloud integration, and validation. The goal is to develop a technically feasible, measurable solution aligned with a real business need in the retail sector.

# 2. Descripción del proyecto APT

El proyecto aborda el desafío de detectar, mediante Inteligencia Artificial, dónde y cuánto espacio vacío existe en las góndolas de un supermercado a partir de imágenes capturadas en distintos escenarios de operación. El problema se relaciona directamente con los quiebres de stock y con la dificultad de mantener una visibilidad permanente sobre la disponibilidad real de productos en sala.

La propuesta considera el análisis de imágenes mediante Visión por Computador para distinguir productos, espacios disponibles y zonas estructurales de la góndola que no deben interpretarse como espacio de venta. Como resultado, se busca obtener una estimación del espacio vacío y, cuando la calidad de los datos lo permita, entregar el resultado segmentado por nivel de la góndola.

La solución se plantea como un prototipo académico con posibilidad de evolución hacia un escenario productivo. La arquitectura cloud permitirá separar el almacenamiento de imágenes, el procesamiento de inferencias y la persistencia de resultados, facilitando la escalabilidad y el análisis posterior.

# 3. Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

El proyecto permite movilizar las siguientes competencias y capacidades desarrolladas durante la carrera:

| Competencia / capacidad | Aplicación en el proyecto | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- |
| Gestión de proyectos informáticos | Planificación, definición de alcance, objetivos, riesgos, recursos, entregables y seguimiento de las etapas del proyecto. | Carta/Gantt de trabajo, backlog, matriz de riesgos, avances y entregables. |
| Construcción y gestión de datos | Diseño de la estructura para almacenar imágenes, metadatos, resultados de inferencia y métricas de disponibilidad. | Modelo de datos, esquema de almacenamiento y registros de resultados. |
| Desarrollo de soluciones tecnológicas | Integración del modelo de Visión por Computador con componentes cloud para ejecutar inferencias y disponibilizar resultados. | Prototipo funcional, arquitectura y flujo técnico documentado. |
| Análisis y evaluación de resultados | Definición de métricas para medir el desempeño del modelo y analizar errores asociados a iluminación, perspectiva y oclusión. | Métricas, matriz de resultados, casos de error y conclusiones. |
| Comunicación profesional | Documentación de decisiones técnicas, justificación de alternativas y presentación de resultados. | Informe, diagramas, evidencias y presentación del proyecto. |

# 4. Relación del proyecto con mis intereses profesionales

El proyecto se relaciona directamente con mis intereses profesionales en gestión de proyectos tecnológicos, arquitectura cloud, análisis de datos y transformación digital. La necesidad de conectar un problema de negocio con una solución de Inteligencia Artificial me permite trabajar simultáneamente la dimensión estratégica y la dimensión técnica.

Asimismo, mi experiencia y conocimiento del funcionamiento de una sala de ventas del sector retail facilitan la comprensión del problema operacional: un producto puede existir en inventario, pero no estar disponible para el cliente en la góndola. Esta perspectiva permite orientar la solución hacia un problema de negocio concreto y no únicamente hacia el desarrollo de un modelo de IA.

A nivel profesional, el proyecto representa una oportunidad para fortalecer capacidades que son relevantes para desempeñarme en roles de liderazgo tecnológico, gestión de proyectos y arquitectura de soluciones, especialmente en iniciativas que integran datos, nube e Inteligencia Artificial.

# 5. Argumento de factibilidad dentro de la asignatura

El proyecto es factible dentro del marco de la asignatura siempre que se controle el alcance y se priorice la construcción de un prototipo funcional por sobre una solución productiva completa. La estrategia considera reutilizar datasets públicos o conjuntos de imágenes disponibles para fines académicos, complementándolos, cuando sea posible, con imágenes representativas del problema.

El principal riesgo técnico es que la estimación exacta del porcentaje de espacio vacío sea más compleja de lo esperado debido a perspectiva, iluminación, productos apilados, oclusiones y diferencias entre formatos de góndola. Para controlar este riesgo, se establece un criterio de alcance progresivo: primero demostrar una detección confiable de espacios vacíos y posteriormente avanzar hacia una estimación porcentual y segmentación por nivel.

Como alternativa de contingencia, si la estimación porcentual no alcanza un nivel de precisión suficiente dentro del tiempo disponible, el prototipo podrá enfocarse en una clasificación operativa más simple, por ejemplo determinar si una zona de góndola se encuentra bajo un umbral definido de disponibilidad. Esto permite conservar un resultado medible sin comprometer la viabilidad del proyecto.

# 6. Objetivos del proyecto

## 6.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un prototipo de solución basada en Inteligencia Artificial que permita detectar y estimar el espacio vacío disponible en góndolas de supermercado a partir de imágenes, utilizando una arquitectura tecnológica escalable en Google Cloud Platform.

## 6.2 Objetivos específicos

Preparar y estructurar un conjunto de imágenes representativo de góndolas, considerando variaciones de iluminación, perspectiva, productos y niveles de exhibición.

Entrenar y evaluar un modelo de Visión por Computador capaz de distinguir productos y espacios vacíos relevantes para la disponibilidad en góndola.

Estimar el porcentaje o nivel de ocupación de las zonas analizadas y, cuando sea técnicamente viable, entregar resultados segmentados por nivel de la góndola.

Diseñar e implementar una arquitectura de datos y procesamiento en GCP para almacenar imágenes, ejecutar inferencias y persistir los resultados.

Definir métricas de evaluación y analizar los principales errores del modelo, especialmente aquellos asociados a perspectiva, iluminación, oclusión y apilamiento de productos.

Documentar la solución, sus limitaciones, decisiones técnicas y oportunidades de evolución hacia un escenario productivo.

# 7. Propuesta metodológica de trabajo

Se utilizará una metodología ágil e iterativa, adaptada al desarrollo de soluciones de datos e Inteligencia Artificial. El trabajo se organizará en ciclos cortos, de manera que cada etapa produzca un resultado verificable y permita ajustar el alcance a partir de los resultados obtenidos.

Iteración 1 – Descubrimiento y datos: Definir el problema, criterios de éxito, fuentes de datos, variables relevantes y estrategia de etiquetado.

Iteración 2 – Modelo base: Construir una primera versión del modelo y obtener métricas iniciales para identificar brechas.

Iteración 3 – Mejora y evaluación: Atacar errores relevantes mediante ajustes de datos, preprocesamiento, arquitectura o parámetros.

Iteración 4 – Integración cloud: Conectar el procesamiento con GCP y estructurar el almacenamiento de resultados.

Iteración 5 – Validación y cierre: Evaluar el prototipo con imágenes de prueba, documentar resultados, limitaciones y recomendaciones.

# 8. Plan de trabajo

| Fase | Semanas | Actividades principales | Entregable | Riesgo / control |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Exploración y preparación | 1–4 | Definición del alcance; búsqueda/selección de datos; limpieza; etiquetado; criterios de evaluación. | Dataset preparado + estrategia de etiquetado. | Datos insuficientes → usar fuentes alternativas y reducir alcance. |
| 2. Modelo base | 5–8 | Entrenamiento, validación, pruebas de detección y análisis de errores. | Modelo base + métricas iniciales. | Bajo desempeño → ajustar datos/modelo y priorizar detección sobre estimación. |
| 3. Arquitectura GCP | 9–12 | Diseño de flujo cloud; almacenamiento; procesamiento; estructura de resultados. | Arquitectura + prototipo de integración. | Complejidad cloud → implementar primero flujo mínimo viable. |
| 4. Validación y cierre | 13–16 | Pruebas finales; métricas; casos de error; documentación; conclusiones. | Prototipo validado + informe final. | Pocos casos reales → ampliar set de prueba o declarar limitación. |

# 9. Recursos, facilitadores y obstaculizadores

## 9.1 Recursos

Datasets públicos o imágenes disponibles para fines académicos.

Entorno de desarrollo para Python y frameworks de Deep Learning/Visión por Computador.

Servicios de Google Cloud Platform para almacenamiento, procesamiento y persistencia de resultados.

Herramientas para etiquetado, evaluación y documentación del modelo.

Computador y conexión a Internet para desarrollo y pruebas.

## 9.2 Facilitadores

Conocimientos previos en bases de datos, análisis de datos y servicios cloud.

Experiencia/conocimiento operativo del contexto de retail y sala de ventas.

Disponibilidad de metodologías y herramientas existentes para prototipar soluciones de Visión por Computador.

Posibilidad de reducir el alcance sin perder el objetivo central del proyecto.

## 9.3 Obstaculizadores y mitigaciones

| Obstaculizador | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Perspectiva y ángulo de cámara | Puede alterar la percepción del espacio disponible. | Aumentación/preprocesamiento; criterios de evaluación por escenario; limitar inicialmente los casos extremos. |
| Iluminación y sombras | Puede generar falsos positivos/negativos. | Diversificar datos de entrenamiento y separar casos de prueba por condiciones de iluminación. |
| Productos apilados u oclusiones | Dificultan distinguir producto de espacio vacío. | Etiquetado consistente, evaluación de casos difíciles y priorización de zonas claramente visibles. |
| Datos insuficientes o poco representativos | Reduce la capacidad de generalización. | Combinar fuentes, documentar limitaciones y controlar el alcance del prototipo. |
| Tiempo limitado de la asignatura | Puede impedir implementar todas las funcionalidades. | MVP por etapas y alternativa de clasificación bajo umbral de disponibilidad. |

# 10. Propuesta de evidencias

Las siguientes evidencias permitirán demostrar el logro de las actividades y objetivos del proyecto, además de facilitar la evaluación posterior de la propuesta:

| Actividad / objetivo | Evidencia | Qué permite demostrar |
| --- | --- | --- |
| Preparación de datos | Dataset organizado, criterios de etiquetado y ejemplos de imágenes anotadas. | Calidad y trazabilidad de los datos utilizados. |
| Desarrollo del modelo | Notebook/código, configuración del entrenamiento y versión del modelo. | Implementación técnica reproducible. |
| Evaluación | Métricas, matriz de confusión u otras métricas pertinentes, casos correctos/incorrectos. | Desempeño y limitaciones del modelo. |
| Arquitectura cloud | Diagrama de arquitectura y evidencia del flujo de procesamiento en GCP. | Integración de componentes tecnológicos. |
| Resultados de negocio | Ejemplos de imágenes con detección, porcentaje/estado de disponibilidad y segmentación por nivel cuando corresponda. | Utilidad de la solución para el problema de retail. |
| Gestión del proyecto | Plan de trabajo, backlog, cronograma, riesgos y registro de avances. | Planificación y control del proyecto APT. |
| Cierre | Informe técnico, conclusiones, reflexión y presentación. | Síntesis del aprendizaje y cumplimiento de objetivos. |

# 11. Conclusiones individuales

In conclusion, this Capstone project aligns closely with my professional objective of developing my career in IT project management and solution architecture. Designing an Artificial Intelligence solution for retail shelf analysis requires me to connect business needs with data, cloud infrastructure, model evaluation, and project planning.

My previous knowledge of databases, cloud technologies, and data analysis provides a useful technical foundation, while my understanding of retail operations helps me identify the practical impact of stockouts and product availability. This combination allows me to approach the project from both a technical and a business perspective.

At this stage, I consider the project viable because its scope can be progressively adjusted according to the results obtained. The most important challenge will be controlling technical complexity and maintaining a clear minimum viable outcome within the academic timeframe.

# 12. Reflexión individual

Throughout the planning phase of this project, I have recognized that the main challenge is not only training an Artificial Intelligence model, but also integrating the model into a solution that can be evaluated, managed, and potentially scaled. This has reinforced the importance of considering data quality, architecture, metrics, risks, and business requirements as part of the same project.

The problem of perspective distortion, lighting variation, product stacking, and occlusion has shown me that real-world AI projects require iterative experimentation rather than relying exclusively on theoretical assumptions. I therefore need to strengthen my skills in data analysis and model evaluation while maintaining my strengths in business process understanding, cloud infrastructure, and project management.

This experience is helping me bridge academic learning with the type of technology leadership role I want to develop over the next few years. The project also reminds me that a successful technological solution must be measurable, feasible, understandable to stakeholders, and aligned with a real operational problem.

# 13. Autoevaluación respecto de la rúbrica

A partir de la pauta entregada para la Fase 1, la siguiente autoevaluación identifica el nivel que considero alcanzable con esta versión del informe. La evaluación debe entenderse como formativa y debe contrastarse con los indicadores específicos de calidad de la disciplina y la retroalimentación docente.

| Indicador | Nivel propuesto | Justificación | Acción de mejora |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Describe el Proyecto APT y su relevancia laboral | Completamente logrado | El problema, solución y relevancia para retail están explicitados. | Agregar datos cuantitativos del problema si el docente/cliente dispone de ellos. |
| 2. Relación con competencias del perfil de egreso | Logrado / por validar | Se relaciona el proyecto con gestión, datos, software y análisis. | Reemplazar los nombres genéricos por la redacción oficial del perfil de egreso de la carrera. |
| 3. Relación con intereses profesionales | Completamente logrado | Se explica la conexión con gestión tecnológica, cloud, datos y arquitectura. | Mantener la conexión concreta con roles profesionales. |
| 4. Factibilidad dentro de la asignatura | Completamente logrado | Se define alcance, riesgos y una alternativa de contingencia. | Validar disponibilidad real de datos y recursos con docente/cliente. |
| 5. Objetivos claros y coherentes | Completamente logrado | Existe objetivo general y objetivos específicos verificables. | Definir valores meta de las métricas cuando exista un baseline. |
| 6. Metodología pertinente | Completamente logrado | La metodología es iterativa y contempla datos, modelo, evaluación e integración. | Asociar cada iteración a un entregable y criterio de aceptación. |
| 7. Plan de trabajo | Completamente logrado | Se incluyen fases, semanas, actividades, entregables y riesgos. | Convertirlo a Gantt/backlog cuando avance la ejecución. |
| 8. Evidencias | Completamente logrado | Se proponen evidencias técnicas, de gestión y resultados. | Actualizar evidencias reales a medida que se ejecuten las actividades. |
| 9. Redacción, ortografía y referencias | Completamente logrado | El texto fue revisado y estructurado formalmente. | Incorporar referencias académicas/técnicas definitivas antes de la entrega final. |
| 10. Formato del informe | Completamente logrado | Se presenta con estructura de informe y secciones exigidas. | Ajustar portada, datos institucionales y formato final según plantilla docente. |
| 11. Indicadores de calidad disciplinarios | Logrado / por validar | Se proponen evidencias y métricas, pero deben alinearse con los indicadores oficiales de la disciplina. | Cruzar este documento con la tabla oficial de indicadores de calidad entregada en AVA. |
| 12. Comunicación escrita en inglés | Completamente logrado | Abstract, conclusiones y reflexión están redactados en inglés. | Realizar revisión final de vocabulario técnico y nivel solicitado por la asignatura. |

Importante: Los indicadores 2 y 11 requieren validación contra la redacción oficial del perfil de egreso y los indicadores de calidad de la disciplina. No conviene inventar esos criterios; deben copiarse de la pauta oficial entregada por la asignatura y luego mapearse explícitamente al proyecto.

# 14. Referencias

En esta fase, las referencias definitivas deberán corresponder a las fuentes efectivamente utilizadas para el diseño del modelo, la arquitectura cloud y el contexto del problema. Como mínimo, se recomienda incorporar documentación técnica oficial de los frameworks de IA utilizados, documentación de Google Cloud y las fuentes de los datasets seleccionados.

Google Cloud. (s. f.). Documentación oficial de Google Cloud Platform. https://cloud.google.com/docs

TensorFlow. (s. f.). TensorFlow documentation. https://www.tensorflow.org/

PyTorch. (s. f.). PyTorch documentation. https://pytorch.org/docs/

Hugging Face. (s. f.). Datasets documentation. https://huggingface.co/docs/datasets/

Kaggle. (s. f.). Datasets. https://www.kaggle.com/datasets